# 🚀 KẾ HOẠCH TỔNG THỂ & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (PROJECT ARCHITECTURE & MASTER PLAN)

Tài liệu này tổng hợp toàn bộ Bản Kế hoạch Tổng thể Hiện thực hóa Dự án, Sơ đồ Kiến trúc & 11 Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi, cùng Đề xuất Thiết kế Tiến trình Dự án (Process Pipeline) cho dự án "Bảng Công việc Hỗ trợ Nhập liệu Giọng nói (Voice-Assisted Task Board)".

## 🎯 PHẦN 1: KẾ HOẠCH TỔNG THỂ & GIÁ TRỊ CỐT LÕI (MASTER PLAN)

[!IMPORTANT]
**Trạng thái:** Tài liệu kế hoạch phê duyệt. Tạm thời **CHƯA CAN THIỆP MÃ NGUỒN CODE**.

### 1. 7 Giá Trị Cốt Lõi Độc Nhất Của Dự Án (Unique Value Propositions)

13: 
14: 1. Nhập liệu & Điều khiển Giọng nói Tiếng Việt (Smart Voice Input): Tích hợp Web Speech API tự động trích xuất Tiêu đề, Hạn chót, Độ ưu tiên (URGENT), tự gán chính chủ kèm Popup Undo 10 giây.
15: 2. Cơ chế Tiến trình Dự án Giai đoạn (Process Pipeline Stage): Chia dự án thành các Giai đoạn/Tiến trình tuần tự (Giai đoạn 1 ➡️ Giai đoạn 2 ➡️ Giai đoạn 3). Tiến trình trước xong mới mở khóa (UNLOCKED) cho các phòng ban ở Tiến trình sau làm tiếp.
16: 3. Hàng chờ Công việc Cá nhân (My Focus Queue & URGENT Auto-Insert): Nhân viên tập trung 100% vào 1 Task đang làm (IN_PROGRESS) và 1 Hàng chờ Pending (TODO). Khi có Task URGENT bắn về ➡️ Tự động nhảy lên vị trí #1 hàng chờ Pending.
17: 4. Liên phòng ban & Phân quyền RBAC (Multi-Department Collaboration): Cho phép một Dự án được gán cho nhiều Phòng ban (Product, Client, Dev, Tester...) cùng phối hợp thực hiện.
18: 5. Phân biệt Độc lập giữa Phòng ban (`Department`) và Nghiệp vụ Chuyên môn (`Profession`):
19:    - Phòng ban (`Department`): Nơi quản lý tổ chức (VD: Khối Product, Khối Client, Chi nhánh 1...).
20:    - Nghiệp vụ Chuyên môn (`Profession`): Tay nghề thực tế của nhân viên (DEV, TESTER, MARKETING, DESIGNER, BA...).
21:    - Ví dụ minh họa: Nhân viên A thuộc Phòng ban Khối Client nhưng có Nghiệp vụ là Dev; Nhân viên B thuộc Phòng ban Khối Product nhưng có Nghiệp vụ là Tester.
22:    - Ứng dụng: Khi giao việc ở từng Tiến trình Giai đoạn, Manager lọc danh sách theo đúng Nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên để giao task chính xác tuyệt đối.
23: 6. Truyền thông Real-time & Cuộc gọi WebRTC (Chat & Video Call): Chat riêng 1-1 (DirectMessage), Bình luận Task và Cuộc gọi thoại/Gọi Video sắc nét trực tiếp trên trình duyệt.
24: 7. Cơ chế Chấm công & Điểm danh Thông minh (Solaris Smart Attendance System): Tích hợp Chấm công giọng nói ("Solaris, tôi bắt đầu ca làm việc"), Tự động Check-in khi đụng vào Task đầu tiên trong ngày (Task-Driven Check-In), Điểm danh vùng IP/Geofencing (OFFICE vs REMOTE), và Hệ thống Huy hiệu Uy tín Đúng giờ (Solar Streak Badges) - Được tích hợp trực tiếp trên Header Trang Bảng Task (`/tasks`).
25: 8. Trang Theo Dõi & Giám Sát Chấm Công Dành Cho Admin (`/admin/attendance`): Dành riêng cho tài khoản Admin/Manager theo dõi toàn bộ nhật ký điểm danh ca làm việc của toàn thể nhân sự công ty, lọc theo ngày/tuần/tháng, phòng ban và chế độ làm việc (OFFICE/REMOTE).
26: 9. Cơ chế Gửi Yêu Cầu & Chuyển Giao Task Liên Nhân Viên (Inter-User Task Request System): Cho phép nhân viên tạo Yêu cầu Chuyển giao Task (TRANSFER), Nhờ hỗ trợ (ASSIST), hoặc Gửi duyệt bài (REVIEW). Mặc định ở trạng thái PENDING (Chờ phản hồi) dưới dạng Hộp Thư Floating Drawer bên cạnh Bảng Kanban.
27: 10. Tùy Chọn Tạo Dự Án Mới Cho Admin & Badge Tên Dự Án Trên Thẻ Task: Admin/Manager có thêm nút "+ Tạo Dự Án Mới" (+ Create Project) tại Header Bảng Task. Mỗi thẻ Bento Task (KanbanCard) được hiển thị rõ Badge Tên Dự Án giúp nhận diện dự án tức thì.
28: 11. Thanh Menu Sao Băng Trượt Rìa Màn Hình (Meteor Shower Sliding Edge Menu): Thiết kế Menu ẩn nấp dọc rìa màn hình duy trì trên mọi trang.
29: 12. Cơ chế Gửi Yêu Cầu Làm Việc Từ Xa (Remote Work Request System): Cho phép nhân viên tạo Yêu cầu Làm từ xa (/remote-requests) chọn thời gian, lý do & kế hoạch công việc. Trạng thái tự động ở PENDING chờ Manager/Admin duyệt (APPROVED ➡️ Tự động cập nhật workMode = REMOTE trong CSDL Chấm công / REJECTED ➡️ Trả về kèm lý do).
30: 13. Cơ chế Tự Động Đăng Xuất An Toàn 5 Phút & Quy Tắc Miễn Trừ Thông Minh: Đếm ngược 30s khi không thao tác 4m30s, tạm dừng khi ở Phòng họp WebRTC (/meetings) hoặc tab sang công cụ AI (🟣 AI RESEARCH).
31: 14. Trợ Lý AI Doanh Nghiệp Bảo Mật Bảo An (Solaris Enterprise Secure AI Assistant): Trợ lý AI ảo hỗ trợ trả lời câu hỏi quy trình, thực thi tác vụ, tuân thủ nghiêm ngặt Lọc quyền RBAC 100% và Zero Public Training Policy.
32: 
33: ---

66: 
67:   user User @relation(fields: userId], references: id], onDelete: Cascade)
68: 
69:   @@map("attendance_logs")
70: }
71: 
72: enum AttendanceType {
73:   VOICE
74:   TASK_DRIVEN
75:   MANUAL
76: }
77: 
78: enum WorkMode {
79:   OFFICE
80:   REMOTE
81: }
82:

- Bảng `Task` bổ sung: Cột stageId String? @map("stage_id") liên kết Task thuộc Tiến trình nào.

### 3. Lộ trình Triển khai Song hành 5 Giai đoạn (BE-FE Sync Roadmap)

#### 🏁 GIAI ĐOẠN 1: XÁC THỰC TÀI KHOẢN & PHÂN QUYỀN (AUTH & PROFILE)

- Backend (BE): Hoàn thiện các API Đăng ký (POST /auth/register), Đăng nhập Email/Pass (POST /auth/login), Đăng nhập Google (POST /auth/google), Profile (GET /auth/me).

- Frontend (FE): Cấu hình Axios (api.ts), Auth Store Zustand (useAuthStore.ts), Màn hình Đăng nhập Glassmorphism (LoginPage.tsx), Màn hình Đăng ký (RegisterPage.tsx).

- 🎯 Bấm Web Test: Đăng ký tài khoản ➡️ Đăng nhập Local ➡️ Đăng nhập 1-Click bằng Gmail Google!

#### 🏁 GIAI ĐOẠN 2: TIẾN TRÌNH DỰ ÁN, BẢNG KANBAN & HÀNG CHỜ CÁ NHÂN (PIPELINE, KANBAN & MY QUEUE)

- Backend (BE): API CRUD ProjectStage, API Kéo thả Task (PATCH /tasks/:id/status), Thuật toán tự động chèn Task URGENT lên vị trí #1 hàng chờ Pending.

- Frontend (FE): 
- Giao diện Bảng Kanban kéo thả mượt mà 0ms (Board.tsx).
- Nút công tắc chuyển đổi: Bảng Kanban Dự án vs Góc nhìn Tiến trình (Pipeline View) vs Hàng chờ Tập trung Cá nhân (My Focus Queue).

- 🎯 Bấm Web Test: Chuyển qua lại giữa các góc nhìn, thử chèn Task Urgent tự động nhảy đầu hàng chờ!

#### 🏁 GIAI ĐOẠN 3: NHẬP LIỆU GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT THÔNG MINH (VOICE COMMAND MODULE)

- Backend (BE): API Bóc tách từ khóa Tiếng Việt (POST /tasks/voice-command), nhận diện từ khóa gấp/khẩn cấp để đặt Priority URGENT.

- Frontend (FE): Hook useSpeechToText.ts (Web Speech API), Nút Micro thu âm (VoiceCommandButton.tsx), Hiệu ứng sóng âm giọng nói, Toast Undo 10 giây.

- 🎯 Bấm Web Test: Bấm nút Micro nói: "Tạo task khẩn cấp sửa lỗi thanh toán ngay", hệ thống tự tạo task và chèn vị trí #1!

#### 🏁 GIAI ĐOẠN 4: REAL-TIME CHAT 1-1 & CUỘC GỌI WEBRTC (COMMUNICATION MODULE)

- Backend (BE): Socket.IO Gateway broadcast sự kiện real-time, ChatModule (DirectMessage 1-1), CallModule (WebRTC Signaling).

- Frontend (FE): Hook socket.service.ts, Khung Chat 1-1 (DirectMessageDrawer.tsx), Màn hình Đổ chuông & Gọi Video (CallModal.tsx).

- 🎯 Bấm Web Test: Mở 2 trình duyệt ở 2 tài khoản, bấm "Gọi Video", bên kia đổ chuông và nhận hình ảnh video sắc nét!

#### 🏁 GIAI ĐOẠN 5: DASHBOARD THỐNG KÊ & QUẢN LÝ PHÒNG BAN (ANALYTICS & DEPARTMENTS)

- Backend (BE): API Thống kê số liệu công việc cho Manager/Admin.

- Frontend (FE): Biểu đồ Recharts (DashboardPage.tsx), Trang Cấu hình nhân sự & phòng ban (SettingsPage.tsx).

### 4. Quy trình Kiểm soát Vi mô (Micro-step Governance Protocol)

Chỉ làm đúng 1 thao tác nhỏ mỗi lượt: Không tự ý dồn việc hay viết nguyên cả Module.

Báo cáo chi tiết vị trí & đoạn code: Tên file, dòng code, hành động [THÊM MỚI]/[CHỈNH SỬA]/[XÓA BỎ] và mục đích.

Cập nhật Báo cáo vào thư mục `docs/`: Tự động ghi vết vào `docs/03_DEVELOPMENT_CHANGELOG_DETAILS.md`.

Tên Commit ngắn gọn (2 - 4 từ): Báo cáo nội dung commit trước và chờ người dùng xác nhận mới bấm git push.

## 🗺️ PHẦN 2: SƠ ĐỒ TOÀN BỘ CÁC LUỒNG HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LIÊN KẾT TRONG HỆ THỐNG

### 1. Sơ đồ Ma trận Liên kết Bảng CSDL (ERD Relationships)

[Department] ◄─── (1-n) ─── [User] ─── (1-n) ─── [AuditLog]

▲                       │                       ▲

│ (n-n)                 │ (1-n)                 │ (người thực hiện)

│                       ▼                       │

[ProjectDepartment] ─── [Project] ─── (1-n) ─── [Comment]

│                       ▲

│ (1-n)                 │ (thuộc task)

▼                       │

[Task] ───────────────────────┘

├── (1-n) ──► [Subtask]

└── (n-n) ──► [TaskTag] ──► [Tag]

[DirectMessage]: Liên kết độc lập (1-1) giữa 2 [User] (Sender & Receiver)

### 2. Chi tiết 11 Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi

#### LUỒNG 1: Phân quyền & Xác thực (Authentication & RBAC)

Đăng nhập: User nhập Email/Pass ➡️ FE gửi POST /auth/login ➡️ BE mã hóa Bcrypt kiểm tra ➡️ BE trả về accessToken (JWT).

Lưu Token: FE lưu Token vào localStorage và tự động gắn vào Header Authorization: Bearer <token> cho mọi request sau đó.

Phân quyền (Guards): Khi FE gọi API ➡️ BE chạy JwtAuthGuard và RolesGuard:
- Role.ADMIN: Toàn quyền trên mọi API.
- Role.MANAGER: Tạo/Quản lý dự án của mình, thêm bớt nhân viên.
- Role.EMPLOYEE: Chỉ thao tác trên các Task được giao hoặc trong Project được thêm vào.

#### LUỒNG 2: Quản lý Liên Phòng ban & Dự án (Multi-Department Projects)

Tạo Phòng ban: Admin tạo danh mục Department (Ví dụ: Dev, Tester, Marketing).

Gán Phòng ban: Admin gán mỗi User vào 1 Department.

Khởi tạo Dự án: Manager tạo Project và chọn Nhiều Phòng ban cùng phối hợp ➡️ Hệ thống tự động chèn dữ liệu vào bảng trung gian ProjectDepartment.

Thêm nhân sự: Manager thêm các User thuộc các phòng ban đó vào ProjectMember.

#### LUỒNG 3: Vòng đời Công việc trên Bảng Kanban (Task Lifecycle)

Tạo Task: User bấm tạo Task ➡️ Lưu vào Task (Status: TODO).

Gán nhãn & Đầu việc nhỏ: 
- Thêm nhãn màu ➡️ Lưu vào TaskTag ➡️ Nối với Tag.
- Thêm checklist ➡️ Lưu vào Subtask (Trạng thái completed: true/false).

Kéo-thả trạng thái: User kéo thẻ từ To Do sang In Progress hoặc Done ➡️ FE chạy Optimistic Update (đổi giao diện ngay) ➡️ Gửi API PATCH /tasks/:id/status ➡️ BE cập nhật status trong DB.

Dọn bảng (Archive): Manager bấm "Dọn bảng" ➡️ BE chạy Transaction chuyển tất cả Task có status = DONE thành isArchived = true. Task sẽ ẩn khỏi Kanban nhưng vẫn phục vụ báo cáo Dashboard.

#### LUỒNG 4: Điều khiển & Nhập liệu Giọng nói (Smart Voice Command)

Thu âm: User bấm Micro ➡️ Web Speech API trên trình duyệt thu âm và dịch giọng nói tiếng Việt thành đoạn văn bản.

Gửi câu lệnh: FE gửi đoạn văn bản sang API POST /tasks/voice-command.

Phân tích cú pháp (Intent Parser): Backend quét từ khóa:
- Trích xuất Tiêu đề (Title).
- Trích xuất Hạn chót (DueDate) từ các từ như "chiều nay", "ngày mai".
- Trích xuất Độ ưu tiên (Priority) từ các từ như "gấp", "khẩn cấp".

Auto-Assign & Undo: Task được tự động gán cho chính User đang nói (assigneeId = currentUser). FE hiển thị thông báo popup kèm nút Undo (Hoàn tác) trong 10 giây.

#### LUỒNG 5: Đồng bộ Thời gian thực (Socket.IO Real-time)

Kết nối: Ngay khi Đăng nhập, FE kết nối với Socket.IO Gateway của BE và tham gia (Join) vào các room: project:{projectId} và user:{userId}.

Phát sóng (Broadcast): Khi có bất kỳ thao tác nào làm đổi dữ liệu (Kéo task, tạo comment, chat 1-1):
- BE thực hiện lưu DB xong.
- BE phát tín hiệu socket.to("project:123").emit("task:updated", data).

Cập nhật màn hình: Tất cả các máy tính khác trong room project:123 nhận được tín hiệu và tự động vẽ lại màn hình tức thì.

#### LUỒNG 6: Nhắn tin & Trao đổi (Communication Flow)

- Chat trong Task (Task Discussion):
- User gửi bình luận ➡️ Lưu vào Comment ➡️ Phát tín hiệu Socket.IO đến room project:{id} ➡️ Hiện lên ngay dưới thẻ Task.

- Chat riêng 1-1 (Direct Messaging):
- User A gửi tin nhắn riêng cho User B ➡️ Lưu vào DirectMessage ➡️ Phát tín hiệu Socket.IO trực tiếp đến room user:{userBId} ➡️ Màn hình User B nảy thông báo tin nhắn mới kèm icon chấm đỏ.

#### LUỒNG 7: Tự động Lưu vết Hệ thống (Audit Logging)

Lắng nghe thao tác: Tất cả các hành động TẠO / SỬA / XÓA trên Task, Project, User đều chạy qua một AuditLogInterceptor ở Backend.

Ghi lại Snapshot: Interceptor tự động chụp lại dữ liệu trước khi sửa (oldValues) và dữ liệu sau khi sửa (newValues).

Lưu nhật ký: Ghi 1 dòng mới vào bảng AuditLog chứa userId người thực hiện, action và entityName. Admin có thể mở trang Nhật ký hệ thống để đối soát bất cứ lúc nào.

#### LUỒNG 8: Cuộc gọi Thoại & Video Trực tiếp (WebRTC Audio/Video Call)

Khởi tạo Cuộc gọi: User A bấm nút "Gọi thoại" hoặc "Gọi Video" với User B.

Bắt tay Signaling (Socket.IO):
- FE A phát sự kiện call:initiate (gửi kèm type: AUDIO hoặc VIDEO) qua Socket.IO.
- BE chuyển tiếp tín hiệu tới User B ➡️ Màn hình User B nảy popup đổ chuông kèm nút "Nghe" / "Từ chối".

Mở luồng WebRTC Peer-to-Peer:
- Khi User B bấm "Nghe", hai trình duyệt trao đổi các bản tin SDP Offer/Answer & ICE Candidates thông qua Socket.IO.
- Luồng âm thanh/hình ảnh được truyền thẳng trực tiếp giữa 2 máy tính (Peer-to-Peer) đảm bảo chất lượng sắc nét, độ trễ 0ms.

Lưu vết Cuộc gọi: Khi cuộc gọi kết thúc, Backend tự động lưu 1 bản ghi vào bảng CallLog (gồm callerId, receiverId, type, status: COMPLETED/MISSED/REJECTED, và duration tính bằng số giây).

#### LUỒNG 9: Phòng họp Nhóm Trực tuyến (Group Meeting Room Flow)

Tạo Phòng họp: Host (Manager hoặc Admin) bấm nút "Tạo phòng họp" trong một Project ➡️ Đặt tên phòng họp và lấy mã roomCode.

Mời thành viên (Socket.IO Broadcast): BE phát thông báo meeting:invite tới tất cả thành viên trong Project ➡️ Nảy banner "Đang có cuộc họp nhóm: Tên cuộc họp] - Bấm để tham gia".

Kết nối đa điểm (WebRTC Mesh / SFU): Các thành viên bấm tham gia ➡️ Kết nối luồng Audio/Video nhiều người cùng lúc ➡️ Hỗ trợ tính năng Bật/Tắt Mic/Cam, Giơ tay phát biểu (Raise hand) và Chia sẻ màn hình (Screen Share).

Mô hình CSDL dự kiến: Bảng MeetingRoom và MeetingParticipant.

#### LUỒNG 10: Thông báo Hệ thống Thời gian thực (In-App Notification Flow)

Bắt sự kiện kích hoạt: Hệ thống tự động sinh thông báo khi:
- Được giao Task mới (TASK_ASSIGNED).
- Được nhắc tên trong bình luận (@mention).
- Có cuộc gọi nhỡ hoặc lời mời vào Phòng họp (CALL_MISSED, MEETING_INVITE).
- Task sắp đến hạn chót (DUE_DATE_REMINDER).

Bắn thông báo tức thì: BE ghi 1 bản ghi vào bảng Notification ➡️ Đồng thời phát sự kiện notification:new qua Socket.IO tới user:{userId}.

Hiển thị trên giao diện: Icon Quả chuông trên thanh Navigation của User nảy số đỏ + phát âm thanh thông báo ➡️ User click vào để mở danh sách và chuyển nhanh tới Task/Phòng họp tương ứng.

#### LUỒNG 11: Hàng chờ Công việc Cá nhân & Tự động Ưu tiên Khẩn cấp (My Personal Task Queue & Urgent Auto-Insertion)

Chế độ Tập trung Cá nhân (My Focus Queue View):
- Cho phép nhân viên lọc duy nhất các Task được gán cho chính mình (assigneeId = currentUser.id).
- Phân chia giao diện thành 2 phần:
  - Thẻ Đang làm (Currently Active Task): Duy nhất 1 Task có status = IN_PROGRESS.
  - Hàng chờ Pending (Pending Queue): Danh sách các Task TODO đang chờ xử lý tiếp theo.

Thuật toán Tự động Chèn Task Khẩn cấp (`URGENT`):
- Khi có Task mới giao hoặc Task tạo qua Giọng nói được gắn nhãn URGENT ➡️ Hệ thống tự động chèn Task này vào vị trí số 1 đầu danh sách Hàng chờ Pending (ngay sau Task đang làm dở).
- Các Task có độ ưu tiên bình thường (HIGH, MEDIUM, LOW) sẽ xếp sau và ưu tiên theo Hạn chót (dueDate).

Chuyển đổi Linh hoạt (Dual View Switch):
- Cho phép User bấm nút chuyển đổi giữa Bảng Kanban Tổng quan cả Team và Hàng chờ Tập trung Cá nhân.

## ⚙️ PHẦN 3: ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ: CƠ CHẾ TIẾN TRÌNH DỰ ÁN VÀ PHÂN CÔNG PHÒNG BAN (PROJECT PROCESS PIPELINE)

Tài liệu này đề xuất các phương án hiện thực hóa ý tưởng "Chia dự án thành nhiều Tiến trình / Giai đoạn (Process Stages) và phân công các Phòng ban thực hiện từng Task trong Tiến trình".

### 1. Ý Tưởng Cốt Lõi

Trong một dự án thực tế, công việc không diễn ra hỗn loạn mà đi theo Quy trình Tiến trình (Pipeline Process). 
Ví dụ một dự án phối hợp giữa phòng Product và phòng Client:

- Tiến trình 1 (Phân tích & Thiết kế): Phòng Product chủ trì làm các Task thiết kế giao diện & mô tả chức năng.

- Tiến trình 2 (Lập trình & Phát triển): Đội ngũ Dev/Technical thực thi các Task Backend/Frontend.

- Tiến trình 3 (Nghiệm thu & Bàn giao): Phòng Client thực hiện các Task kiểm thử chấp nhận (UAT) và nghiệm thu.

### 2. 3 Phương Án Thiết Kế Kiến Trúc

#### 🌟 PHƯƠNG ÁN 1 (KHUYÊN DÙNG): Mô hình Giai đoạn Tiến trình (Process Stages & Department Swimlanes)

- Mô hình CSDL:
- Tạo bảng `ProjectStage` (Giai đoạn Tiến trình):
  - id: String (UUID)
  - projectId: String (Liên kết dự án)
  - name: String (Tên tiến trình: "Giai đoạn 1: Phân tích", "Giai đoạn 2: Lập trình"...)
  - orderIndex: Int (Thứ tự tiến trình: 1, 2, 3...)
  - status: Enum (LOCKED, IN_PROGRESS, COMPLETED)
  - departmentId: String (Phòng ban chủ trì tiến trình này)
- Bổ sung vào bảng `Task`: Thêm cột stageId (Task thuộc Tiến trình nào).

- Trải nghiệm Giao diện (UX):
- Màn hình Kanban hỗ trợ Công tắc chuyển góc nhìn (View Mode Switcher):
  1. Góc nhìn Trạng thái: Xem theo cột truyền thống (TODO ➡️ IN_PROGRESS ➡️ DONE).
  2. Góc nhìn Tiến trình (Pipeline View): Xem theo cột Tiến trình (Giai đoạn 1 ➡️ Giai đoạn 2 ➡️ Giai đoạn 3). Khi Giai đoạn 1 hoàn thành 100% Task ➡️ Giai đoạn 2 tự động mở khóa (UNLOCKED)!

#### PHƯƠNG ÁN 2: Mô hình Task Phụ thuộc (Task Dependencies & Workflow Gates)

- Mô hình CSDL: Tạo bảng TaskDependency (prerequisiteTaskId, dependentTaskId).

- Cơ chế: Task của Tiến trình sau bị khóa (LOCKED) cho tới khi các Task của Tiến trình trước hoàn thành.

- Ưu điểm: Rất linh hoạt tới từng thẻ Task cá nhân.

#### PHƯƠNG ÁN 3: Mô hình Cột mốc & Luồng bơi Phòng ban (Milestone & Department Swimlanes)

- Mô hình CSDL: Tạo bảng Milestone kết hợp hiển thị các hàng bơi ngang (Swimlanes) đại diện cho từng Phòng ban (Product, Client...).

- Cơ chế: Giao diện chia thành các hàng ngang theo từng Phòng ban. Task di chuyển từ trái sang phải theo Tiến trình.

### 3. Đề Xuất Thực Hiện

Khuyên dùng Phương án 1 vì kết hợp hoàn hảo với Bảng ProjectDepartment (Dự án thuộc nhiều phòng ban) và Bảng Department mà chúng ta đã xây dựng trong CSDL Prisma!

## 🛡️ PHẦN 4: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TIỀM ẨN & PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA (RISK ASSESSMENT & MITIGATION)

| Nhóm Nguy Cơ | Rủi Ro Tiềm Ẩn | Mức Độ | Phương Án Phòng Ngừa & Giải Quyết (Mitigation) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Voice & Speech | • Môi trường ồn ào nhận diện sai từ.<br>• Giọng khàn/ốm làm lệch Voiceprint.<br>• Trình duyệt Firefox/Safari không hỗ trợ Speech API. | TRUNG BÌNH | • Cài đặt ngưỡng lọc ồn (noise gate).<br>• Luôn có nút Hoàn tác (Undo 5s) hoặc Popup xác nhận.<br>• Hỗ trợ ghi lại mẫu giọng tại /profile và cho phép fallback chấm công mã PIN.<br>• Cảnh báo đề xuất Chrome/Edge. |
| 2. AI LLM / Ollama | • Ollama chưa bật hoặc máy yếu gây trễ (Lag).<br>• Người dùng nói lộn xộn sinh JSON lỗi. | CAO | • Cơ chế Hybrid Fallback: Nếu Ollama timeout $> 1.5s$ ➡️ Tự động lùi về Regex Parser siêu tốc.<br>• Dùng model nhẹ tối ưu qwen2.5:3b / llama3.2:1b.<br>• System Prompt format: "json" kèm kiểm tra trường thiếu tự gán currentUser. |
| 3. Realtime & CSDL | • Tranh chấp ghi đồng thời (Race condition).<br>• Mất kết nối Socket.IO. | TRUNG BÌNH | • Bọc toàn bộ cập nhật đa bảng trong prisma.$transaction.<br>• Cấu hình Auto-reconnect Socket.IO kèm refresh tự động khi có mạng. |
| 4. Trải Nghiệm (UX) | • Người dùng không biết nói câu lệnh gì.<br>• Thu âm nhầm chuyện riêng tư ngoài đời. | THẤP | • Đặt sẵn các thẻ Quick Command Pills và bảng hướng dẫn mẫu câu.<br>• Thu âm có chủ đích (Chỉ bật khi mở Modal hoặc Push-to-Talk). |
| 5. Nguyên Tắc Cốt Lõi | "Voice là công cụ tăng tốc, nhưng Chuột & Phím luôn là điểm tựa vững chắc." | QUY TẮC | • Graceful Degradation: Hệ thống luôn hoạt động bình thường 100% bằng tay kể cả khi mất Micro hoặc tắt AI. |